**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СОВЕТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КАЛАЧЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

##### ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

« 03» марта 2022 г. № 31

 **Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Советского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области 2020-2022 годы» за 2021 год.**

В соответствии с постановлением Администрации Советского сельского поселения от 02.12.2019г. №197 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Советского сельского поселения на 2020-2022 годы» , постановлением Администрации Советского сельского поселения от 27.01.2014г. №06-П «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Советского сельского поселения» **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Советского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области 2020-2022 годы», утвержденной постановлением Администрации Советского сельского поселения от 02.12.2019 года №197 "Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Советского сельского поселения на 2020-2022 годы» за 2021 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление подлежит обнародованию в установленном порядке, и на официальном сайте Советского сельского поселения в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

 Глава Советского

 сельского поселения А.Ф. Пак

 **Приложение № 1**

 к Постановлению главы

 Советского сельского поселения

 **от « 03 » 03. 2022 года № 31**

  **ОТЧЕТ**

**об исполнении муниципальной программы**

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Советского сельского поселения на 2020-2022 годы» за 2021 год

 **Раздел I. Основные результаты.**

1. Основные результаты, достигнутые в отчетном периоде, в разрезе мероприятий.

Перечень программных мероприятий, сроки их реализации, информация о необходимых ресурсах приведены в следующей таблице:

**РАЗДЕЛ I**

**Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование показателя результативности(целевых индикаторов) | Единица измерения | Объем финансовых средствиз местного бюджета и ожидаемые конечные результаты |
| всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | Содержание внутрипоселковых дорог | Администрация Советского сельского поселения | Снижение социального риска | тыс. рублей | 1021,1 | 350,00 |  321,1 | 350,0 |
| 2 | Текущий ремонт и содержание сетей уличного освещения | Администрация Советского сельского поселения | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий | тыс. рублей | 150,00 | 50,00 | 50,0 | 50,0 |
| 3 | Изготовление технической документации | Администрация Советского сельского поселения | Снижение социального риска | тыс.рублей | 306,0 | 150,0 | 6,00 | 150,0 |
| 4 | Ремонт и установка дорожных знаков в населенных пунктах п.Волгодонской, п.Комсомольский, х.Степной | Администрация Советского сельского поселения | Снижение транспортного риска | тыс.рублей | 150,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 5 | Нанесение дорожной разметки | Администрация Советского сельского поселения | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий | тыс.рублей | 360,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 6 | Изготовление и установка ограждений около образовательных учреждений | Администрация Советского сельского поселения | Снижение социального риска | тыс.рублей | 300,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
|  | **Итого местный бюджет** |  |  |  | 2287,10 | 870,00 | 547,1 | 870,00 |

2. Все мероприятия, запланированные на 2021 год, реализованы в полной мере.

**Раздел II. Меры по реализации программы.**

В течение 2021 года в муниципальную программу вносились изменения один раз .

**Раздел III. Оценка эффективности реализации программы.**

Оценка эффективности утверждена Постановлением «О результатах эффективности реализации в 2021 году муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Советского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области 2020-2022 годы» от

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сопоставления ожидаемых и фактически достигнутых значений целевых показателей, содержащихся в паспорте.

На реализацию программы в 2021 году денежные средства были выделены из местного бюджета в сумме 547,1 тыс. рублей.

 Все мероприятия программы на 2021 год реализованы в полном объеме.

 Эффективность реализации Программы в 2021 году составляет 100,0 %.

**Приложение № 2**

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Советского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 годы» за 2021 год**

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименованиемероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Советского сельского поселенияоб утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на \_2021\_ год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенныхсредств и причины их неосвоения (по источ- никам финансиро- вания)\*\* |
| всего | феде- ральныйбюджет <\*> | обла- стной бюджет | бюдж.мун. района | бюджсельскогопоселения | вне-бюд-жетные источ ники | всего | феде- ральныйбюджет <\*> | обла- стной бюджет | бюджемун.района | бюджс.пос | внебюджетные источ- ники | всего | феде- ральныйбюджет <\*> | обла- стной бюджет | бюджмун. района | бюджс.пос | внебюджетные источ ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|  | Всего по Программе | **547,1** | **0** | **0** | **0** | **547,1** | **0** | **547,1** | **0** | **0** | **0** | **547,1** | **0** | **337,1** | **0** | **0** | **0** | **337,1** | **0** | **210,00** |
| 1 | Выполнение работ по очистке снега и противогололедной обработке автомобильных дорог Советского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области | **321,1** |  |  |  | **321,1** |  | **285,0** |  |  |  | **285,0** |  | **90,0** |  |  |  | **90,0** | **0** | **195,0 (погодные условия)** |
| 2 | Приобретение и установка знаков дорожных, столбов металлических, хомутов | **50,0** |  |  |  | **50,0** |  | **90,1** |  |  |  | **90,1** |  | **114,1** |  |  |  | **114,1** | **0** | **-24,0 (дополнительно израсходованы неосвоенные средства на содержание внутрипоселковых дорог)** |
| 3 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки краской | **120,0** |  |  |  | **120,0** |  | **120,0** |  |  |  | **120,0** |  | **105,0** |  |  |  | **105,0** | **0** | **15,0 (Отсутствие НПА)** |
| 4 | Изготовление технической документации; текущий ремонт и содержание сетей уличного освещения | **56,0** |  |  |  | **56,0** |  | **52,0** |  |  |  | **52,0** |  | **28,0** |  |  |  | **28,0** | **0** | **24,0 (Отсутствие НПА)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Приложение № 3**

Оценка эффективности реализации в 2021 году муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Советского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области 2020-2022 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, сроки реализации | Период выполнения и показателей эффективности | Качественная оценка выполнения показателей эффективности | Оценка использования финансовых средств | Оценка эффективности реализации программы | Примечание |
| Объем финансирования, запланированный программой на соответствующий период (тыс. руб.) | Фактически освоенный объем финансирования программы за соответствующий период (тыс. руб.) | Уровень использования финансовых средств (%) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | МЦП «Повышение безопасности дорожного движения на территории Советского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области 2020-2022 годы» | 2021 год | Выполнены все показатели эффективности | 547,1 | 337,1 | 62 | 62 балла(эффективная) |  |