**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СОВЕТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КАЛАЧЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

##### ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«09» января 2023 года № 08

**Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Советского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области 2020-2022 годы» за 2022 год**

В соответствии с постановлением Администрации Советского сельского поселения от 02.12.2019г. №163 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Советского сельского поселения на 2020-2022 годы» , постановлением Администрации Советского сельского поселения от 08.12.2022г. №165 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Советского сельского поселения» **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Советского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области 2020-2022 годы», утвержденной постановлением Администрации Советского сельского поселения от 02.12.2019 года №163 "Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Советского сельского поселения на 2020-2022 годы» за 2022 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление подлежит обнародованию в установленном порядке, и на официальном сайте Советского сельского поселения в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Советского

сельского поселения А.Ф. Пак

**Приложение № 1**

к Постановлению главы

Советского сельского поселения

от 09.01.2023 года № 08

**ОТЧЕТ**

**об исполнении муниципальной программы**

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Советского сельского поселения на 2020-2022 годы» за 2022 год

**Раздел I. Основные результаты.**

1. Основные результаты, достигнутые в отчетном периоде, в разрезе мероприятий.

Перечень программных мероприятий, сроки их реализации, информация о необходимых ресурсах приведены в следующей таблице:

**РАЗДЕЛ I**

**Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование показателя результативности  (целевых индикаторов) | Единица измерения | Объем финансовых средств  из местного бюджета и ожидаемые конечные результаты | | | |
| всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | Содержание внутрипоселковых дорог | Администрация Советского сельского поселения | Снижение социального риска | тыс. рублей | 851,1 | 350,0 | 321,1 | 180,0 |
| 2 | Текущий ремонт и содержание сетей уличного освещения | Администрация Советского сельского поселения | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий | тыс. рублей | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
| 3 | Изготовление технической документации | Администрация Советского сельского поселения | Снижение социального риска | тыс.рублей | 178,0 | 150,0 | 6,00 | 22,0 |
| 4 | Ремонт и установка дорожных знаков в населенных пунктах п.Волгодонской, п.Комсомольский, х.Степной | Администрация Советского сельского поселения | Снижение транспортного риска | тыс.рублей | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
| 5 | Нанесение дорожной разметки | Администрация Советского сельского поселения | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий | тыс.рублей | 344,9 | 120,0 | 120,0 | 104,9 |
| 6 | Изготовление и установка ограждений около образовательных учреждений | Администрация Советского сельского поселения | Снижение социального риска | тыс.рублей | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Итого местный бюджет** |  |  |  | 1724,0 | 870,0 | 547,1 | 306,9 |

2. Все мероприятия, запланированные на 2022 год, реализованы в полной мере.

**Раздел II. Меры по реализации программы.**

В течение 2022 года в муниципальную программу вносились изменения один раз .

**Раздел III. Оценка эффективности реализации программы.**

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сопоставления ожидаемых и фактически достигнутых значений целевых показателей, содержащихся в паспорте.

На реализацию программы в 2022 году денежные средства были выделены из местного бюджета в сумме 306,9 тыс. рублей.

Все мероприятия программы на 2022 год реализованы в полном объеме.

Эффективность реализации Программы в 2022 году составляет 100,0 %.

**Приложение № 2**

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Советского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 годы» за 2022 год**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований  в соответствии с постановлением  Администрации Советского сельского поселения об утверждении Программы | | | | | | | Уточненный план ассигнований  на \_2022\_ год | | | | | | | Исполнено (кассовые расходы) | | | | | | | Объемы  неосвоенных средств и  причины их  неосвоения  (по источ-  никам  финансиро-  вания)\*\* |
| всего | феде-  ральный бюджет  <\*> | обла-  стной  бюджет | бюдж.  мун. района | бюдж  сельского  поселения | вне-  бюд- жетные  источ  ники | всего | | феде-  ральный бюджет  <\*> | обла-  стной  бюджет | бюдже  мун.  района | бюджс.  пос | внебюд жетные  источ-  ники | всего | | феде-  ральный бюджет  <\*> | обла-  стной  бюджет | бюдж  мун. района | бюдж  с.  пос | вне  бюд жетные  источ  ники |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
|  | Всего по  Программе | **306,9** | **0** | **0** | **0** | **306,9** | **0** | **306,9** | | **0** | **0** | **0** | **306,9** | **0** | **306,9** | | **0** | **0** | **0** | **306,9** | **0** |  | |
| 1 | Выполнение работ по очистке снега и противогололедной обработке автомобильных дорог Советского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области | **180,00** |  |  |  | **180,00** |  | **180,0** | |  |  |  | **180,0** |  | **180,0** | |  |  |  | **180,0** | **0** |  | |
| 2 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки краской | **104,9** |  |  |  | **104,9** |  | **104,9** | |  |  |  | **104,9** |  | **104,9** | |  |  |  | **104,9** | **0** |  | |
| 4 | Изготовление технической документации; | **22,0** |  |  |  | **22,0** |  | **22,0** | |  |  |  | **22,0** |  | **22,0** | |  |  |  | **22,0** | **0** |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |

**Приложение № 3**

Оценка эффективности реализации в 2022 году муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Советского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области 2020-2022 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, сроки реализации | Период выполнения и показателей эффективности | Качественная оценка выполнения показателей эффективности | Оценка использования финансовых средств | | | | Оценка эффективности реализации программы | | Примечание |
| Объем финансирования, запланированный программой на соответствующий период (тыс. руб.) | Фактически освоенный объем финансирования программы за соответствующий период (тыс. руб.) | Уровень использования финансовых средств (%) |  | |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | |
| 1. | МЦП «Повышение безопасности дорожного движения на территории Советского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области 2020-2022 годы» | 2022 год | Выполнены все показатели эффективности | 306,9 | 306,9 | 100 | 100 баллов  (эффективная) | |  | |