АДМИНИСТРАЦИЯ

СОВЕТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# КАЛАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «10» октября 2023 года                             № 146

О внесении изменений в постановление администрации

Калачевского муниципального района Волгоградской  области от 22.12.2021г. №164 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Советского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области

на 2022 -2024 годы»

В целях актуализации и уточнения данных, содержащихся в муниципальной программе, руководствуясь Уставом Советского сельского поселения, администрация Советского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Паспорт муниципальной программы «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Советского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2022 -2024 годы» (далее по тексту - Программа), изложить в новой редакции:

«Приложение № 1

к постановлению администрации                                                                          Советского сельского  поселения

от «22» декабря 2021 г.  №164

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ СОВЕТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

на 2022 – 2024 ГОДЫ»

Паспорт Программы

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Благоустройство территории Советского сельского поселения в 2022 - 2024 годах» (далее «Программа») |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - Устав Советского сельского поселения; - Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» (утв. Минздравом СССР от 5.08.1988 №4690-88); - Строительные нормы и правила СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (утв. постановлением Госстроя СССР от 16.05.1989 №78) |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Советского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области |
| Разработчик программы | Администрация Советского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области |
| Основная цель Программы | Комплексное решение проблем благоустройства. |
| Основные задачи Программы | - организация благоустройства и озеленения территории Советского сельского поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства зеленых насаждений, устройство объектов озеленения. - организация прочих мероприятий по благоустройству территории Советского сельского поселения. - формирование среды, благоприятной для проживания населения; - повышение уровня благоустройства дворовых территорий, улучшение подходов и подъездов к жилым домам; - улучшение (повышение) качества уборки дворов и территории поселения; - формирование во дворах культурно-досуговой и воспитательной среды; |
| Показатели (индикаторы) муниципальной программы Подпрограммы | - доля ликвидированных несанкционированных свалок; - доля приведенных в качественное состояния элементов благоустройства; -доля благоустроенных общественных территорий. 1. Подпрограмма «Озеленение». 2.Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству территории сельского поселения». |
| Сроки реализации Программы | 2022-2024 годы |
| Структура Программы, перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий | паспорт муниципальной программы «Благоустройство территории Советского сельского поселения на 2022 - 2024 годы». Раздел 1. Правовое обоснование решения проблем программы. Раздел 2. Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа. Раздел 3. Цель и задачи Программы. Раздел 4. Срок выполнения Программы. Раздел 5. Система программных мероприятий. Раздел 6. Финансовое обеспечение программных мероприятий. Раздел 7. Ожидаемые результаты реализации программы,социально-экономическая эффективность Программы. Раздел 8. Организация управления Программы. Приложение к муниципальной программе «Благоустройство территории Советского сельского поселения в 2022 - 2024 годах». Программа имеет 2 подпрограммы. Основные направления Программы соответствуют ее задачам |
| Исполнители Программы | Администрация Советского сельского поселения, а также подведомственные учреждения |
| Объем и источники финансирования Программы | бюджет Советского сельского поселения: всего – 23 522,3 тыс. рублей, в том числе: 2022 год – 8 812,3 тыс. рублей; 2023 год – 8 800,0 тыс. рублей; 2024 год –5 910,0 тыс. рублей; Муниципальная программа финансируется из бюджета Советского сельского поселения в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на ее реализацию решением о бюджете Советского сельского поселения. Средства бюджета Советского сельского поселения, объемы финансирования и направления мероприятий муниципальной программы определяются нормативными правовыми актами органа местного самоуправления сельского поселения. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Повышение уровня благоустройства территории Советского сельского поселения. Увеличение уровня озеленения территории сельского поселения. Увеличение количества мест массового отдыха. Улучшение условий проживания жителей. Предупреждение аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека. Обустройство площадок для сбора мусора. Выполнение мероприятий по озеленению. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Анализ хода реализации программы и контроль за выполнением осуществляется муниципальным заказчиком по этапам в течение всего срока реализации Программы.». |

2. Раздел 6 программы Финансовое обеспечение программных мероприятий изложить в новой редакции:

«Раздел 6. Финансовое обеспечение программных мероприятий.

На реализацию мероприятий Программы  потребуется:

2022 год – 8 812,3тыс. рублей;

2023 год – 8 800,0 тыс. рублей;

2024 год – 5 910,0 тыс. рублей. ».

Приложение № 1

Система программных мероприятий

| № п/п | Содержание мероприятия | Цель мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения/Количество | Источник финансирования | Объем финансирования по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  |
| 1. Озеленение |  |
| 1.1. | Удаление сухостойных и аварийных деревьев | Систематический уход за существующими насаждениями | Администрация сельского поселения | до 31.12.2022/10шт. до 31.12.2023/10шт. до 31.12.2024/10шт. | местный бюджет | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 1.2. | Разбивка клумб и посадка зеленых насаждений | Увеличение площади газонов и цветников | Администрация сельского поселения | до 31.07.2022/12шт. до 31.07.2023/12шт. до 31.07.2024/12шт. | местный бюджет | 42000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| Итого озеленение 2022- 42 000,00 рублей; 2023- 350 000,00 рублей; 2024- 350 000,00 рублей |  |  |  |  |
|  | 2. Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Установка урн | Повышение уровня комфортности | Администрация сельского поселения | до 30.10.2022/5шт. до 30.10.2023/5шт. до 30.10.2024/5шт. | местный бюджет | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 2.2. | Ликвидация несанкционированных свалок на территории поселения, зимнее содержание территории | Санитарное содержание | Администрация сельского поселения | до 31.12.2022/1шт. до 31.12.2023/1шт. до 31.12.2024/1шт. | местный бюджет | 768876,32 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |  |  |  |  |
| 2.3. | Улучшение МТБ (приобретение тримеров, запчастей и расходных материалов; приобретение извести, краски, граблей, лопат, оцинкованных ведер, щеток, кистей, ветоши, веников, перчаток, мешков для мусора. и т.д.) | Санитарное содержание | Администрация сельского поселения | до 31.12.2022/20шт. до 31.12.2023/20шт. до 31.12.2024/20шт. | местный бюджет | 28815,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |  |  |  |  |
| 2.4. | Обустройство детских площадок п.Волгодонской, п.Комсомольский, х.Степной | Повышение уровня комфортности | Администрация сельского поселения | до 30.10.2022/3шт. до 30.10.2023/3шт. до 30.10.2024/3шт. | местный бюджет | 6925240,71 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |  |  |  |  |
| 2.5. | Обустройство парков | Санитарное содержание | Администрация сельского поселения | до 30.09.2022/3шт. до 30.09.2023/3шт. до 30.09.2024/3шт. | местный бюджет | 304086,75 | 50 000,00 | 200 000,00 |  |  |  |  |
| 2.6. | Установка контейнеров для мусора | Ликвидация несанкционированных свалок | Администрация сельского поселения | до 31.12.2022/5шт. до 31.12.2023/5шт. до 31.12.2024/5шт. | местный бюджет | 461945,48 | 300 000,00 | 300 000,00 |  |  |  |  |
| 2.7. | Обкос территории общего пользования | Санитарный уход | Администрация сельского поселения | до 30.10.2022/1000м2 до 30.10.2023/1000м2 до 30.10.2024/1000м2 | местный бюджет | 281339,67 | 350 000,00 | 310 000,00 |  |  |  |  |
| 2.8. | Земельные работы | Благоустройство территории | Администрация сельского поселения | до 31.12.2022/1м3 до 31.12.2023/1м3 до 31.12.2024/1м3 | местный бюджет | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 2.9. | Ощебенение улиц | Благоустройство территории | Администрация сельского поселения | до 31.12.2022/1шт. до 31.12.2023/1шт. до 31.12.2024/1шт. | местный бюджет | 0,00 | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 |  |  |  |  |
| 2.10. | Освещение улиц | Благоустройство территории | Администрация сельского поселения | до 31.12.2022/1шт. до 31.12.2023/1шт. до 31.12.2024/1шт. | местный бюджет | 0,00 | 1 000 000,00 | 5 000 000,00 |  |  |  |  |
| Итого прочие мероприятия по благоустройству 2022- 8 770 303,93 рублей; 2023- 8 450 000,00 рублей; 2024- 8 560 000,00 рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО– 26 522 303,93 рублей, в том числе: 2022 год – 8 812 303,93 рублей; 2023 год – 8 800 000,00 рублей; 2024 год – 5 910 000,00 рублей. |  |  |  |  |  |  |  |

3. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию.

Глава Советского сельского поселения                            А.Ф.Пак