**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СОВЕТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КАЛАЧЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

##### ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 26 марта 2024 г. № 51**

**Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Советского сельского поселения на 2023-2025 годы» за 2023 год**

В соответствии с постановлением администрации Советского сельского поселения от 22.12.2022г. №171 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Советского сельского поселения на 2023-2025 годы», постановлением Администрации Советского сельского поселения от 08.12.2022г. №165 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Советского сельского поселения», администрация Советского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Советского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области 2023-2025 годы», утвержденной постановлением Администрации Советского сельского поселения от 22.12.2022г. №171 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Советского сельского поселения на 2023-2025 годы» за 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания подлежит обнародованию в установленном порядке и на официальном сайте Советского сельского поселения в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава Советского сельского поселения А.Ф. Пак**

**Приложение № 1**

к постановлению администрации

Советского сельского поселения

от 26.03.2024 года № 51

**ОТЧЕТ**

**об исполнении муниципальной программы**

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Советского сельского поселения на 2023-2025 годы» за 2023 год

**Раздел I. Основные результаты.**

1. Основные результаты, достигнутые в отчетном периоде, в разрезе мероприятий.

Перечень программных мероприятий, сроки их реализации, информация о необходимых ресурсах приведены в следующей таблице:

**РАЗДЕЛ I**

**Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование показателя результативности  (целевых индикаторов) | Единица измерения | Объем финансовых средств  из местного бюджета и ожидаемые конечные результаты | | | |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | Содержание внутрипоселковых дорог | Администрация Советского сельского поселения | Снижение социального риска | тыс. рублей | 898,82 | 198,82 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | Текущий ремонт и содержание сетей уличного освещения | Администрация Советского сельского поселения | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий | тыс. рублей | 100,0 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| 3 | Изготовление технической документации | Администрация Советского сельского поселения | Снижение социального риска | тыс.рублей | 80,00 | 0,00 | 30,00 | 50,00 |
| 4 | Ремонт и установка дорожных знаков в населенных пунктах п.Волгодонской, п.Комсомольский, х.Степной | Администрация Советского сельского поселения | Снижение транспортного риска | тыс.рублей | 220,00 | 0,00 | 120,00 | 100,00 |
| 5 | Нанесение дорожной разметки | Администрация Советского сельского поселения | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий | тыс.рублей | 661,20 | 421,20 | 120,00 | 120,00 |
| 6 | Установка светофоров около образовательных учреждений в п.Волгодонской, х.Степной | Администрация Советского сельского поселения | Снижение социального риска | тыс.рублей | 200,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | **Итого местный бюджет** |  |  |  | 2160,02 | 620,02 | 770,00 | 770,00 |

2. Все мероприятия, запланированные на 2023 год, реализованы в полной мере.

**Раздел II. Меры по реализации программы.**

В течение 2023 года в муниципальную программу вносились изменения три раза .

**Раздел III. Оценка эффективности реализации программы.**

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сопоставления ожидаемых и фактически достигнутых значений целевых показателей, содержащихся в паспорте.

На реализацию программы в 2023 году денежные средства были выделены из местного бюджета в сумме 620,02 тыс. рублей.

Все мероприятия программы на 2023 год реализованы в полном объеме.

Эффективность реализации Программы в 2023 году составляет 100,0 %.

**Приложение № 2**

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Советского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2023-2025 годы» за 2023 год**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований  в соответствии с постановлением  Администрации Советского сельского поселения об утверждении Программы | | | | | | | Уточненный план ассигнований  на \_2023\_ год | | | | | | | Исполнено (кассовые расходы) | | | | | | | Объемы  неосвоенных средств и  причины их  неосвоения  (по источ-  никам  финансиро-  вания)\*\* |
| всего | феде-  ральный бюджет  <\*> | обла-  стной  бюджет | бюдж.  мун. района | бюдж  сельского  поселения | вне-  бюд- жетные  источ  ники | всего | | феде-  ральный бюджет  <\*> | обла-  стной  бюджет | бюдже  мун.  района | бюджс.  пос | внебюд жетные  источ-  ники | всего | | феде-  ральный бюджет  <\*> | обла-  стной  бюджет | бюдж  мун. района | бюдж  с.  пос | вне  бюд жетные  источ  ники |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
|  | Всего по  Программе | **620,02** | **0** | **0** | **0** | **620,02** | **0** | **620,02** | | **0** | **0** | **0** | **620,02** | **0** | **620,02** | | **0** | **0** | **0** | **620,02** | **0** |  | |
| 1 | Выполнение работ по очистке снега и противогололедной обработке автомобильных дорог Советского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области | **198,82** |  |  |  | **198,82** |  | **198,82** | |  |  |  | **198,82** |  | **198,82** | |  |  |  | **198,82** | **0** |  | |
| 2 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки краской | **421,20** |  |  |  | **421,20** |  | **421,20** | |  |  |  | **421,20** |  | **421,20** | |  |  |  | **421,20** | **0** |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |

**Приложение № 3**

Оценка эффективности реализации в 2023 году муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Советского сельского поселения 2023-2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, сроки реализации | Период выполнения и показателей эффективности | Качественная оценка выполнения показателей эффективности | Оценка использования финансовых средств | | | | Оценка эффективности реализации программы | | Примечание |
| Объем финансирования, запланированный программой на соответствующий период (тыс. руб.) | Фактически освоенный объем финансирования программы за соответствующий период (тыс. руб.) | Уровень использования финансовых средств (%) |  | |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | |
| 1. | МЦП «Повышение безопасности дорожного движения на территории Советского сельского поселения на 2023-2025 годы» | 2023 год | Выполнены все показатели эффективности | 620,02 | 620,02 | 100 | 100 баллов  (эффективная) | |  | |