АДМИНИСТРАЦИЯ

СОВЕТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЛАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«25» декабря 2024 года                                   № 215

«Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Советского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2025-2027 годы»»

В соответствии с п. 1 ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Советского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области от 08.12.2022г. № 165 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Советского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области», руководствуясь Уставом Советского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области , администрация Советского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Благоустройство территории Советского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2025-2027 годы».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2025 года и подлежит обнародованию в установленном порядке и размещению в сети Интернет на официальном сайте администрации Советского сельского поселения.

3.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Советского сельского поселения                                              А.Ф.Пак

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации  Советского сельского поселения

Калачевского муниципального района

Волгоградской области

от 25.12.2024г. № 215

Муниципальная программа

«Благоустройство территории Советского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2025-2027 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Благоустройство территории Советского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2025-2027 годы»

| Наименование муниципальной программы | Благоустройство территории Советского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2025-2027 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки муниципальной программы | - Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; - Устав Советского сельского поселения. |
| Заказчик муниципальной программы | Администрация Советского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области |
| Разработчик муниципальной программы | Администрация Советского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области |
| Исполнитель муниципальной программы | Администрация Советского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области, а также подведомственные учреждения |
| Подпрограммы муниципальной программы | отсутствуют |
| Цели и задачи муниципальной программы | Основные цели программы: - выполнение комплексного благоустройства с целью создания наилучших социально-бытовых условий проживания населения и формирования благоприятного социально микроклимата Советского сельского поселения; - повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населённых пунктов Советского сельского поселения, озеленения территории Советского сельского поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства зеленых насаждений, устройство объектов озеленения; - совершенствование эстетического вида Советского сельского поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды; - улучшение условий досуговой жизни населения; - пропаганда здорового образа жизни; - развитие и поддержка инициатив жителей населённых пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий; - повышение общего уровня благоустройства поселения; - обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Основные задачи программы: - организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения. - восстановление, сохранение и создание новых зон для отдыха и благоприятных условий для проживания жителей сельского поселения; - приведение в качественное состояние элементов благоустройства. - создание дополнительных площадок для культурно-массовых, спортивных и оздоровительных мероприятий; - привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства; - строительство, восстановление и реконструкция уличного освещения, установка светильников в населённых пунктах; - оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация несанкционированных свалок бытового мусора; - вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами. |
| Целевые показатели муниципальной программы, их значения на последний год реализации | - количество благоустроенных общественных территорий, - количество благоустроенных общественных территорий, в которых обеспечена доступность зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных групп населения, - площадь озелененных территорий в парковой зоне села, количество и протяженность освещенных улиц, - количество проведенных дератизаций, дезинсекций мест общего пользования. |
| Мероприятия муниципальной программы | Приведены в разделе IV настоящей муниципальной программы и приложении №1 к муниципальной программе |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Сроки реализации муниципальной программы: 2025 – 2027 годы. Реализация всех программных мероприятий рассчитана на весь период реализации программы с 01.01.2025 года по 31.12.2027 года включительно, выделение этапов не предусмотрено. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета Советского сельского поселения (далее – бюджет) на 2025-2027 годы составляет 18 780 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2025 году – 6 260 тыс. рублей; в 2026 году – 6 260 тыс. рублей; в 2027 году – 6 260 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Улучшение архитектурно-планировочного облика Советского сельского поселения; -Создание условий для работы и отдыха жителей поселения; -Улучшение санитарного состояния территории Советского сельского поселения; - Привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своему селу, к соблюдению чистоты и порядка на территории Советского сельского поселения; - Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения; - Увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении; - Предотвращение сокращения зелёных насаждений; - Благоустроенность населённых пунктов поселения; |

I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Благоустройство населённых пунктов Советского сельского поселения не в полной мере отвечает современным требованиям. Серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых отходов, освещение улиц поселения.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления Советского сельского поселения с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней.

Работы по благоустройству населённых пунктов поселения не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены. Накопление в больших масштабах промышленных отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является одной их главных проблем обращения с отходами.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населённых пунктов поселения.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти.

Для решения проблем по благоустройству населённых пунктов поселения необходимо использовать комплекс мероприятий. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населённых пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

Состояние зеленых насаждений, за последние годы, на территории сельского поселения из-за растущих антропогенных и техногенных нагрузок  ухудшается, кроме того, значительная часть зеленых насаждений достигла состояния естественного старения, что требует особого ухода либо замены новыми насаждениями.

В области озеленения территории Советского сельского поселения можно выделить следующие основные проблемы.

Недостаточный уровень озеленения территории сельского поселения.

Основные причины:

- старовозрастность существующих зеленых насаждений;

- сокращение площади, используемой для создания новых зеленых насаждений.

Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений, устранения аварийной ситуации, соответствия эксплуатационным требованиям к объектам коммунального хозяйства, придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика требуется своевременное проведение работ по ремонту и текущему содержанию зеленых насаждений на территории Советского сельского поселения. Особое внимание следует уделять восстановлению зеленого фонда, путем планомерной замены старовозрастных и аварийных насаждений, используя крупномерный посадочный материал саженцев деревьев ценных пород и декоративных кустарников.

Также, необходимо проводить ежегодный покос сорной растительности в местах общего пользования, вдоль дорог.

Наличие несанкционированных свалок на территории поселения.

Основная причина – захламление территорий путем несанкционированной выгрузки бытовых и строительных отходов организациями, предприятиями и жителями Советского сельского поселения.

В настоящий момент на территории Советского сельского поселения имеются детские площадки, существует потребность увеличить общее количество площадок и модернизировать парк существующих детских площадок.

Оборудование детских площадок должно создать для детей мир воображения, развивать умственные, физические способности детей.

II. Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Целью Программы является повышение качества, комфорта посещаемых объектов на территории Советского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области, повышение уровня внешнего благоустройства территории населенных пунктов, их чистоты, решение экологических и санитарных проблем путем:

- выполнения комплексного благоустройства с целью создания наилучших социально-бытовых условий проживания населения и формирования благоприятного социально микроклимата Советского сельского поселения;

- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населённых пунктов Советского сельского поселения, озеленения территории Советского сельского поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства зеленых насаждений, устройство объектов озеленения;

- совершенствования эстетического вида Советского сельского поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды

- улучшения условий досуговой жизни населения;

- пропаганды здорового образа жизни;

- развития и поддержки инициатив жителей населённых пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий;

- повышения общего уровня благоустройства поселения.

Задачи программы:

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения.

- восстановление, сохранение и создание новых зон для отдыха и благоприятных условий для проживания жителей сельского поселения;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства.

- создание дополнительных площадок для культурно-массовых, спортивных и оздоровительных мероприятий;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

- строительство, восстановление и реконструкция уличного освещения, установка светильников в населённых пунктах;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация несанкционированных свалок бытового мусора;

- вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами;

- проведение работ по санитарной очистке и благоустройству кладбищ с соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических норм.

Реализация муниципальной программы осуществляется на протяжении 2025-2027 годов.

III. Целевые показатели достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы

Целевые показатели достижения целей и решения задач муниципальной программы:

-количество благоустроенных общественных территорий,

-количество благоустроенных общественных территорий, в которых обеспечена доступность зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных групп населения,

-площадь озелененных территорий в парковой зоне села,

-количество и протяженность освещенных улиц, количество проведенных дератизаций, дезинсекций мест общего пользования.

Ожидаемые результаты:

Улучшение архитектурно-планировочного облика Советского сельского поселения;

-Создание условий для работы и отдыха жителей поселения;

-Улучшение санитарного состояния территорий Советского сельского поселения;

- Привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своему селу, к соблюдению чистоты и порядка на территории Советского сельского поселения;

- Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;

- Увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении;

- Предотвращение сокращения зелёных насаждений;

- Благоустроенность населённых пунктов поселения.

IV. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Существующие участки зелёных насаждений общего пользования и растений имеют  неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, не имеют поливочного водопровода, эксплуатация их бесконтрольна. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Причин такого положения много и, прежде всего, в отсутствии штата рабочих по благоустройству, недостаточном участии в этой работе жителей муниципального образования, учащихся, трудящихся предприятий, недостаточности средств, определяемых ежегодно бюджетом поселения.

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы, должны быть согласованы между собой.

Также, необходимо проводить ежегодный покос сорной растительности в местах общего пользования, вдоль дорог.

Наличие несанкционированных свалок на территории поселения.

Основная причина – захламление территорий путем несанкционированной выгрузки бытовых и строительных отходов организациями, предприятиями и жителями Советского сельского поселения.

Наружное освещение

Сетью наружного освещения не оснащена вся территория поселения. Таким образом, проблема заключается в восстановлении освещения, его реконструкции и строительстве нового на улицах населенных пунктов Советского сельского поселения; реализации проектов  системы уличного освещения сельского поселения в соответствии с сводными и локальными сметными расчетами и ведомостями материалов и оборудования.

Благоустройство населённых пунктов Советского сельского поселения;

Несмотря на принимаемые меры, растёт количество несанкционированных свалок мусора, отдельные домовладения не ухожены, постоянно происходит порча объектов благоустройства.

Таким образом, проблема низкого уровня благоустройства представляет собой широкий круг взаимосвязанных технических, экономических и организационных вопросов, решение которых должно опираться на последние достижения в данной области и учитывать соответствие уровня благоустройства общим направлениям социально-экономического развития сельского поселения.

Прочие мероприятия по благоустройству Советского сельского поселения:

- организация и проведение санитарно-технических мероприятий по обработке зон массового пребывания населения от клещей и комаров;

- приобретение инструментов и техники по благоустройству;

- приобретение расходных материалов для благоустройства (краска, побелка, мусорные мешки, перчатки и т.д.)

- установка элементов благоустройства.

Система программных мероприятий муниципальной программы приведена в приложении № 1 к муниципальной программе.

V. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Финансирование мероприятий муниципальной программы планируется осуществлять за счет средств местного бюджета.

Объем финансирования мероприятий муниципальной программы за счет средств бюджета Советского сельского поселения – 18 780 тыс. рублей,

в том числе по годам:

в 2025 году – 6 260 тыс. рублей;

в 2026 году – 6 260 тыс. рублей;

в 2027 году – 6 260 тыс. рублей.

Конкретные мероприятия муниципальной программы и объемы ее финансирования могут уточняться ежегодно при формировании проекта местного бюджета на следующий финансовый год.

VI.  Механизмы реализации муниципальной программы

Текущее управление программой осуществляет администрация Советского сельского поселения, которая:

- с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств ежегодно в установленном порядке принимает меры по уточнению целевых показателей и затрат по программным мероприятиям, механизму реализации программы, составу исполнителей;

- проводит оценку эффективности программы;

- разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, необходимые для выполнения муниципальной программы;

- осуществляет ведение ежегодной отчетности по реализации муниципальной программы;

- организует размещение в сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации муниципальной программы.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к муниципальной программе

- Перечень
программных мероприятий муниципальной программы

| N п/п | Программные мероприятия | Ответственный исполнитель | Финансовые затраты, тыс. рублей (при необходимости указываются объемы финансирования из бюджетов других уровней) |  |  |  |  | Ожидаемые результаты реализации мероприятия |  | Плановые сроки реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | Всего |  |  |  |  |
| 1. | Удаление сухостойных и аварийных деревьев | Администрация Советского сельского поселения | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 525,00 | Повышение эстетического уровня благоустройства окружающей среды и внешнего облика территории |  | с 01 января до 31 декабря |  |
| 2. | Разбивка клумб и посадка зеленых насаждений | Администрация Советского сельского поселения | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 525,00 | Увеличение количества зеленых насаждений, объектов благоустройства и озеленения |  | с 01 мая до 31 июня |  |

| 3. | Установка урн | Администрация Советского сельского поселения | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 900,00 | Благоустройство территории общего пользования | До 31 декабря текущего года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Ликвидация несанкционированных свалок на территории поселения | Администрация Советского сельского поселения | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 1 500,00 | Благоустройство территории общего пользования | До 31 декабря текущего года |
| 5. | Улучшение материально-технической базы (приобретение тримеров, запчастей и расходных материалов; приобретение извести, краски, граблей, лопат, оцинкованных ведер, щеток, кистей, ветоши, веников, перчаток, мешков для мусора. и т.д.) | Администрация Советского сельского поселения | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 1 500,00 | Создание комфортных условий для работников, осуществляющих благоустройство территории поселения | До 31 декабря текущего года |
| 6. | Обустройство детских площадок | Администрация Советского сельского поселения | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 | Организация досуговых мест для детей дошкольного и младшего школьного возраста | До 31 декабря текущего года |
| 7. | Обустройство парков | Администрация Советского сельского поселения | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 | Приобщение жителей поселков, взрослых и детей к совместному и активному досугу, ведению здорового образа жизни | До 31 декабря текущего года |
| 8. | Установка контейнеров для мусора | Администрация Советского сельского поселения | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | Благоустройство территории общего пользования | До 31 декабря текущего года |
| 9. | Покос территории общего пользования | Администрация Советского сельского поселения | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 750,00 | Повышение эстетического уровня благоустройства окружающей среды и улучшение внешнего облика комфортности проживания | До 31 декабря текущего года |
| 10. | Земельные работы | Администрация Советского сельского поселения | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 480,00 | Увеличение количества внесенных в ЕГРН сведений о земельных участках, зданиях, сооружениях | До 31 декабря текущего года |
| 11. | Ощебенение улиц | Администрация Советского сельского поселения | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 1 800,00 | Повышение эстетического уровня благоустройства улиц в границах населеннных пунктов и улучшение внешнего облика комфортности проживания | До 31 декабря текущего года |
| 12. | Освещение улиц | Администрация Советского сельского поселения | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 1 800,00 | Улучшение условий и комфортности проживания, безопасность дорожного движения | До 31 декабря текущего года |

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к муниципальной программе

- Ресурсное обеспечение муниципальной программы

| Наименование основного мероприятия (программы) | Ответственный исполнитель муниципальной программы, соисполнитель муниципальной программы | КБК | Финансирование мероприятия - всего (тыс. рублей) | год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | областной | районный | местный |
| Благоустройство территории Советского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2025-2027 годы | Администрация Советского сельского поселения |  | 18780,00 | 18780,00 | 0 | 0 | 18 780,00 |