АДМИНИСТРАЦИЯ

СОВЕТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЛАЧЁВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2025 г.                                               №

Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории Советского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2022-2026 годы  за 2024  год

В соответствии с постановлением Администрации Советского сельского поселения от 08.12.2022  №165  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Советского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории Советского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2022-2026 годы, утвержденной постановлением администрации Советского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области от 12.11.2021 года  №  142 Об утверждении муниципальной  программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории Советского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2022-2026 годы за 2024 год  согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Постановление  подлежит  обнародованию в установленном порядке, и на официальном сайте Советского  сельского поселения в  сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Советского

сельского поселения                                                                    А.Ф. Пак

Приложение № 1

к  Постановлению главы

Советского сельского поселения

от                                   года  №

ОТЧЕТ

об исполнении муниципальной программы

переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории Советского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2022-2026 годы  за 2024 год

Раздел I. Основные результаты.

1. Основные результаты, достигнутые в отчетном периоде, в разрезе мероприятий.

Перечень программных мероприятий, сроки их реализации, информация о необходимых ресурсах приведены в следующей таблице:

РАЗДЕЛ I

Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Советского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Единица измерения | Объем финансовых средств из местного бюджета и ожидаемые конечные результаты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | Переселение граждан проживающих в аварийном жилищном фонде в благоустроенные жилые помещения | Администрация Советского сельского поселения | тыс. рублей | 14467,5 | 0,0 | 4467,5 | 10000,0 |
|  | ИТОГО |  |  | 14467,5 | 0,0 | 4467,5 | 10000,0 |

2. Все мероприятия, запланированные на 2024 год, реализованы в полной мере.

Раздел II. Меры по реализации программы.

В течение 2024 года в муниципальную программу вносились изменения два раза.

Раздел III. Оценка эффективности реализации программы.

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые показатели результативности, которые отражают выполнение мероприятий по задачам Программы (приложения № 1,2 ,3).

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сопоставления ожидаемых и фактически достигнутых значений целевых показателей, содержащихся в паспорте.

На реализацию программы в 2024 году денежные средства были выделены из местного бюджета в сумме 4467,5 тыс. рублей.

Все мероприятия программы на 2024 год реализованы  в полном объеме.

Эффективность реализации Программы в 2024 году составляет  100,0 %.

## Приложение № 2

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной  программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории Советского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2022-2026 годы  за 2024 год

(тыс. рублей)

| N п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Советского сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на _2024_ год |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источ- никам финансиро- вания)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | феде- ральный бюджет <*> | обла- стной бюджет | бюдж. мун. района | бюдж сельского поселения | вне- бюд- жетные источ ники | всего | феде- ральный бюджет <*> | обла- стной бюджет | бюдже мун. района | бюджс. пос | внебюд жетные источ- ники | всего | феде- ральный бюджет <*> | обла- стной бюджет | бюдж мун. района | бюдж с. пос | вне бюд жетные источ ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|  | Всего по Программе | 4467,5 | 0 | 0 | 0 | 4467,5 | 0 | 4467,5 | 0 | 0 | 0 | 4467,5 | 0 | 4467,5 | 0 | 0 | 0 | 4467,5 | 0 | 0 |
| 1 | Выполнение кадастровых работ – подготовка межевого плана на земельный участок, расположенный по адресу п.Волгодонской ул Октябрьская д.10 | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 | 0 | 0 |
| 2 | Услуги об оценке выкупной стоимости квартир расположенных по адресу: Волгоградская область, Калачевский район, п. Волгодонской ул. Октябрьская д.10. | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  | 20,0 |  |  |  | 20,0 | 0 | 0 |
| 3 | Возмещение за жилое помещение в доме №10, ул. Октябрьская, п. Волгодонской, в связи с признанием его аварийным и подлежащим сносу. | 3611,4 |  |  |  | 3611,4 |  | 3611,4 |  |  |  | 3611,4 |  | 3611,4 |  |  |  | 3611,4 |  |  |
| 4 | Приобретение жилого помещения (квартиры) в муниципальную собственность (для переселения граждан из аварийного жилищного фонда) | 830,0 |  |  |  | 830,0 |  | 830,0 |  |  |  | 830,0 |  | 830,0 |  |  |  | 830,0 |  |  |

Приложение № 3

Оценка эффективности

муниципальной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории Советского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2022-2026 годы  за 2024  год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории Советского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2022-2026 годы  за 2024  год (далее – Программа) произведена путем сравнения фактически достигнутых показателей за 2024 год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

| № п/п | Наименование программы, сроки реализации | Период выполнения и показателей эффективности | Качественная оценка выполнения показателей эффективности | Оценка использования финансовых средств |  |  | Оценка эффективности реализации программы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Объем финансирования, запланированный программой на соответствующий период (тыс. руб.) | Фактически освоенный объем финансирования программы за соответствующий период (тыс. руб.) | Уровень использования финансовых средств (%) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории Советского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области | 2024 год | Выполнены все показатели эффективности | 4467,5 | 4467,5 | 100 | 100 баллов ( эффективная) |  |

Показатель эффективности составил 100 процентов -  Программа реализована в полном объеме.