    - АДМИНИСТРАЦИЯ

СОВЕТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЛАЧЕВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «26» декабря 2025 года                      № 259

О внесении изменений в муниципальную программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории Советского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2022-2026 годы, утвержденную постановлением администрации Советского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области

от 12.11.2021 № 142

- В соответствии с Федеральными законами от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Советского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области от 08.12.2022 № 165  «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Советского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области», руководствуясь Уставом Советского сельского поселения, администрация Советского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Муниципальную программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории Советского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2022-2026 годы, утвержденную постановлением администрации Советского сельского поселения от 12.11.2021 № 142, изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу после его официального обнародования и подлежит размещению на официальном сайте администрации Советского сельского поселения www​.советское-сп.рф в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Советского сельского поселения                  А.Ф.Пак

Приложение № 1

к постановлению администрации

Советского сельского поселения

Калачевского муниципального района Волгоградской области

Муниципальная программа

переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории Советского сельского поселения  Калачевского муниципального района Волгоградской области  на 2022-2026 годы

Паспорт муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории Советского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2022-2026 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки муниципальной программы | 1. Бюджетный кодекс РФ; 2. Градостроительный кодекс РФ; 3. Жилищный кодекс РФ; 4.Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 5. Федеральный закон от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (с последующими изменениями) (далее - Федеральный закон N 185-ФЗ). 6. Региональная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Волгоградской области в 2019 - 2025 годах". |
| Заказчик муниципальной программы | Администрация Советского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области |
| Разработчик муниципальной программы | Администрация Советского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области |
| Исполнитель муниципальной программы | Администрация Советского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области |
| Подпрограммы муниципальной программы | отсутствуют |
| Цели и задачи муниципальной программы | Переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, в благоустроенные жилые помещения. Поэтапное переселение граждан из жилищного фонда, непригодного для проживания (оптимизация развития территорий, занятых в настоящее время жилищным фондом, непригодным для проживания); Ликвидация жилищного фонда, непригодного для проживания, путем сноса, реконструкции за счет выделяемых средств федерального, областного и муниципального бюджетов. |
| Целевые показатели муниципальной программы, их значения на последний год реализации | 1. Расселенная площадь — 1359,5 кв.м. 2. Количество расселенных помещений – 28квартир. 3. Количество переселенных граждан — 69 человек. 4.Количество снесенных многоквартирных домов – 2 дома. |
| Мероприятия муниципальной программы | 1. Переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, в благоустроенные жилые помещения. 2. Ликвидация жилищного фонда, непригодного для проживания, путем сноса, реконструкции за счет выделяемых средств федерального, областного и муниципального бюджетов |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Программа будет реализована в 3 этапа. Срок реализации: 1 этап- 2022-2024 годы, 2 этап- 2025 год, 3 этап- 2026 год. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы* | Общий объем финансирования Программы составит 19 013 000,00 рублей, в том числе по годам: в 2022-2024 годах — 4 467 500,00 рублей; в 2025 году — 9 545 500,00 рублей; в 2026 году - 5 000 000,00 рублей; за счет средств местного бюджета - 19 013 000,00 рублей, в том числе по годам: в 2022-2024 годах - 4 467 500,00 рублей; в 2025 году - 9 545 500,00 рублей; в 2026 году - 5 000 000,00 рублей; прочие безвозмездные поступления - 0,00 рублей, в том числе по годам: в 2022-2024 годах - 0 рублей; в 2025 году - 0 рублей; в 2026 году - 0 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2022 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу |

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Решение проблем в жилищной сфере во все времена было одним из важнейших социальных факторов.

В настоящий момент приоритетом политики государства является решение накопившихся социальных проблем, в частности, и проблем в сфере обеспечения населения доступным и комфортным жильем. Одна из социальных проблем в области жилищного обеспечения - это ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда. Данная проблема - комплексная проблема, возникшая вследствие:

- многолетнего недофинансирования капитального ремонта и реконструкции жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры;

- сокращения объемов строительства государственного и муниципального жилья и соответственно уменьшения количества квартир, предоставляемых бесплатно очередникам;

- переход к рыночным принципам экономики сделал недоступным для большинства граждан самостоятельно улучшить свои жилищные условия;

- малая привлекательность земельных участков, не обеспеченных коммунальной инфраструктурой, и сложность оформления разрешения на строительство приводят к малому объему строительства по сравнению со спросом на жилье, увеличивают стоимость жилья, что в свою очередь также уменьшает покупательскую способность граждан.

В настоящее время на территории Советского сельского поселения расположено 2 жилых дома, находящиеся в аварийном состоянии и непригодными для проживания людей, общей площадью 1360,80 кв.м. В данном жилищном фонде проживает 69 человек.

Для решения жилищных вопросов в рамках Государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Волгоградской области в 2019-2025 годах» и во исполнение поручения Президента России и разработана муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Советского сельского поселения.

В целом реализация Программы приведет к повышению безопасности и улучшению условий проживания жителей Советского сельского поселения.

Раздел 2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Основной целью Программы является переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, в благоустроенные жилые помещения.

В первую очередь расселению подлежат аварийные дома, имеющие высокий уровень износа.

Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих основных задач:

1. Поэтапное переселение граждан из жилищного фонда, непригодного для проживания (оптимизация развития территорий, занятых в настоящее время жилищным фондом, непригодным для проживания).

2. Ликвидация жилищного фонда, непригодного для проживания, путем сноса, реконструкции за счет выделяемых средств федерального, областного и муниципального бюджетов.

Реализация Программы рассчитана на 2022-2026 годы. Мероприятия Программы будут реализованы в три этапа:

1 этап-2022-2024 годы;

2 этап-2025 год;

3 этап- 2026 год.

Раздел 3. Целевые показатели достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы

Целевыми показателями муниципальной программы являются:

1. Расселенная площадь — 1359,5 кв.м.

2. Количество расселенных помещений – 28квартир.

3. Количество переселенных граждан - 69 человек.

4.Количество снесенных многоквартирных домов – 2 дома.

Достижение целевого показателя "Количество расселенных помещений" осуществляется путем расселения 28квартир нарастающим итогом к концу 2026 года:

2022-2024 годы - 5 квартир;

2025 год - 11 квартир;

2026 год - 12 квартир.

Достижение целевого показателя "Количество переселенных граждан" осуществляется путем переселения 69 граждан с нарастающим итогом к концу 2026 года:

2022-2024 годы -13 человек;

2025 год -29 человек;

2026 год -27 человек.

Достижение целевого показателя "Расселяемая площадь" осуществляется путем расселения 1359,5 кв. м. жилых площадей нарастающим итогом к концу 2026 года:

2022-2024 годы — 300,9кв. м;

2025 год -423,9кв. м;

2026 год 634,7кв. м.

Достижение целевого показателя "Количество снесенных многоквартирных домов" осуществляется путем сноса 2 МКД нарастающим итогом к концу 2026 года:

2022-2024 годы – 0 домов;

2025 год - 0 дом;

2026 год 2 дома.

Приобретение (строительство) жилой площади планируется по действующим ценам на соответствующий период реализации Программы. При формировании отчета по данным индикаторам необходимо учитывать действующие цены за 1 кв.м. приобретаемого жилья на момент составления отчетности.

Для расчета оценки плановой эффективности базовым считается 2017 год.

Ожидаемым конечным результатом реализации данной программы является переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2022 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу.

Раздел 4. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Система программных мероприятий включает в себя мероприятия по следующим направлениям:

- Переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, в благоустроенные жилые помещения;

- Ликвидация жилищного фонда, непригодного для проживания, путем сноса, реконструкции за счет выделяемых средств федерального, областного и муниципального бюджетов.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приводится в приложении 2 к Программе.

Раздел 5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации

муниципальной программы

Общий объем финансирования Программы составит 19 013 000,00 рублей, в том числе по годам:

в 2022-2024 годах - 4 467 500,00 рублей;

в 2025 году - 9 545 500,00 рублей;

в 2026 году - 5 000 000,00 рублей;

за счет средств местного бюджета -  19 013 000,00 рублей, в том числе по годам:

в 2022-2024 годах - 4 467 500,00 рублей;

в 2025 году - 9 545 500,00 рублей;

в 2026 году - 5 000 000,00 рублей;

прочие безвозмездные поступления - 0,00 рублей, в том числе по годам:

в 2022-2024 годах - 0 рублей;

в 2025 году - 0 рублей;

в 2026 году - 0 рублей.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Советского сельского поселения на 2022-2026 годы представлено в приложении № 2 к Программе.

Раздел 6.  Механизмы реализации муниципальной программы

В Программу включены многоквартирные дома, расположенные на территории Советского сельского поселения, признанные до 01.01.2022 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации согласно Приложению №1.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда может осуществляться следующими способами:

1) приобретение жилых помещений на вторичном рынке, у лиц, являющихся собственниками, на территории населенного пункта в котором расположено аварийное жильё;

2) выплата собственнику возмещения за изымаемое жилое помещение.

Органы местного самоуправления проводят разъяснительную работу с собственниками жилых помещений, проживающими в аварийном многоквартирном доме, включенного в Программу, об условиях, сроках, порядке переселения, порядке изъятия жилых помещений, размере возмещения за изымаемые жилые помещения, размере субсидии на приобретение (строительство) жилых помещений и (или) субсидии на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом, использованными на приобретение (строительство) жилых помещений, с целью выявления пожеланий собственников помещений в указанных домах о способе и иных условиях их переселения.

На основании информации, полученной в результате проведенной работы с гражданами, оценки рынка жилья, стоимости одного квадратного метра приобретения и строительства жилых помещений, наличия договоров развития застроенных территорий и свободного муниципального жилищного фонда, администрация проводит сравнительный анализ и оценку экономической эффективности каждого из способов переселения и направляет предложения о выбранных способах переселения в Комитет строительства Волгоградской области.

Органы местного самоуправления предоставляют гражданам, проживающим в аварийных многоквартирных домах, информацию о подготовке и реализации Программы с использованием всех доступных средств массовой информации, включая официальные сайты органов местного самоуправления в сети Интернет.

Администрация Советского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области, после получения от Комитета строительства Волгоградской области уведомления о положительном решении Фонда о предоставлении государственной поддержки заключают с Комитетом соглашение о реализации Программы на территории муниципального образования (далее именуется - Соглашение) по форме, установленной Комитетом строительства Волгоградской области.

Средства Фонда и средства областного бюджета перечисляются в местный бюджет в порядке и сроки, установленные Соглашением, и расходуются органами местного самоуправления по направлениям, установленным частью 6 статьи 16 Федерального закона № 185-ФЗ.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с нормами Жилищного кодекса Российской Федерации и Федерального закона № 185-ФЗ.

Гражданам, переселяемым из жилых помещений аварийного жилищного фонда, занимаемых по договорам социального найма, в соответствии со статьей 86, частью 3 статьи 88 и статьей 89 Жилищного кодекса Российской Федерации предоставляются жилые помещения, благоустроенные применительно к условиям поселения, отвечающие установленным жилищным законодательством требованиям и находящиеся в черте населенного пункта или в границах другого населенного пункта Волгоградской области, с письменного согласия граждан в соответствии с частью 1 статьи 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Жилищные права собственников изымаемых жилых помещений в рамках Программы обеспечиваются в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации путем выкупа помещения или предоставления другого жилого помещения с зачетом его стоимости в выкупную цену.

Размер возмещения за изымаемое помещение определяется администрацией Советского сельского поселения с учетом факторов, перечисленных в части 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. Сумма возмещения, сроки и другие условия изъятия обозначаются в соглашении с собственником жилого помещения. При возникновении спора о размере возмещения, оценка рыночной стоимости помещения устанавливается по правилам, предусмотренным Федеральным законом от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации".

Собственникам жилых помещений, расположенных в аварийных домах, включенных в Программу, не имеющим иного пригодного для проживания жилого помещения, находящегося в собственности или занимаемого на условиях социального найма, может быть предоставлена субсидия на приобретение (строительство) жилых помещений и (или) субсидия на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом, полученными в валюте Российской Федерации и использованными на приобретение (строительство) жилых помещений, в размере, установленном пунктом 3 части 6 статьи 16 Федерального закона № 185-ФЗ.

Приложение 1

к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2022 г.

| N п/п | Наименование муниципально го образования | Адрес многоквартир ного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 01 сентября 2025 г. |  |  | Планируемая дата окончания переселения |  | Площадь застройки многоквартирного дома, кв.метров |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Расселяемая площадь, кв. метров | Численность переселяемых граждан, человек |  |  |  |  | Площадь земельного участка, кв. метров |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |
| 1 | Советское сельское поселение | п. Волгодонской, ул.Октябрьская, д.10 | 1964 | 27.10.2021 | 778,5 | 42 | 01.09.2025 |  | 883.9 |  | 564.9 |
| 2 | Советское сельское поселение | п. Волгодонской, ул. Больничная, д.6 | 1982 | 27.10.2021 | 583.9 | 26 | 01.09.2025 |  | 648.7 |  | 398.3 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

- Перечень
программных мероприятий муниципальной программы

| Программные мероприятия | Ответственный исполнитель | Финансовые затраты, тыс. рублей (при необходимости указываются объемы финансирования из бюджетов других уровней) |  |  |  |  | Ожидаемые результаты реализации мероприятия |  | Плановые сроки реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022-2024г. | 2025 г. | 2026г. | Всего |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, в благоустроенные жилые помещения | Администрация Советского сельского поселения | 5 000 000 | 9 545 500 | 5 000 000 | 19 545 500 | Переселение 69 человек из жилищного фонда, находящиеся в аварийном состоянии и непригодными для проживания людей |  | 2022-2026 годы |  |
| Мероприятие 2. Ликвидация жилищного фонда, непригодного для проживания, путем сноса, реконструкции за счет выделяемых средств федеральног, областного и муниципального бюджетов | Администрация Советского сельского поселения | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Снос 2 многоквартирных домов |  | 2026 год |  |

- Ресурсное обеспечение муниципальной программы

| Наименование основного мероприятия (программы) | Ответственный исполнитель муниципальной программы, соисполнитель муниципальной программы | КБК | Финансирование мероприятия - всего (тыс. руб.) | 2022-2024 |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего (тыс. руб.) | областной | районный | Местный (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) |  | областной | районный | Местный (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) |  | областной | районный | Местный (тыс. руб.) |
| Переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, в благоустроенные жилые помещения | Администрация Советского сельского поселения |  | 19 545 500 | 5 000 000 | 0 | 0 | 5 000 000 | 9 545 500 |  | 0 | 0 | 9 545 500 | 5 000 000 |  | 0 | 0 | 5 000 000 |
| Ликвидация жилищного фонда, непригодного для проживания, путем сноса, реконструкции за счет выделяемых средств федеральног, областного и муниципального бюджетов | Администрация Советского сельского поселения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |