АДМИНИСТРАЦИЯ

СОВЕТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЛАЧЕВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.03. 2026 г.                               № 39

Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории Советского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2022-2026 годы  за 2025  год

В соответствии с постановлением Администрации Советского сельского поселения от 08.12.2022  №165  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Советского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории Советского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2022-2026 годы, утвержденной постановлением администрации Советского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области от 12.11.2021 года  №  142 Об утверждении муниципальной  программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории Советского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2022-2026 годы за 2025 год  согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Постановление  подлежит  обнародованию в установленном порядке, и на официальном сайте Советского  сельского поселения в  сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Советского

сельского поселения                                                                    А.Ф. Пак

Приложение № 1

к  постановлению главы

Советского сельского поселения

от  25.03.2026г.  № 39

ОТЧЕТ

об исполнении муниципальной программы

переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории Советского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2022-2026 годы  за 2025 год

Раздел I. Основные результаты.

1. Основные результаты, достигнутые в отчетном периоде, в разрезе мероприятий.

Перечень программных мероприятий, сроки их реализации, информация о необходимых ресурсах приведены в следующей таблице:

РАЗДЕЛ I

Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Советского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Единица измерения | Объем финансовых средств из местного бюджета и ожидаемые конечные результаты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | Переселение граждан проживающих в аварийном жилищном фонде в благоустроенные жилые помещения | Администрация Советского сельского поселения | тыс. рублей | 14013,0 | 0,0 | 4467,5 | 9545,5 |
|  | ИТОГО |  |  | 14013,0 | 0,0 | 4467,5 | 9545,5 |

2. Все мероприятия, запланированные на 2025 год, реализованы в полной мере.

Раздел II. Меры по реализации программы.

В течение 2025 года в муниципальную программу вносились изменения два раза.

Раздел III. Оценка эффективности реализации программы.

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые показатели результативности, которые отражают выполнение мероприятий по задачам Программы (приложения № 1,2 ,3).

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сопоставления ожидаемых и фактически достигнутых значений целевых показателей, содержащихся в паспорте.

На реализацию программы в 2025 году денежные средства были выделены из местного бюджета в сумме 9545,5 тыс. рублей.

Все мероприятия программы на 2025 год реализованы  в полном объеме.

Эффективность реализации Программы в 2025 году составляет  100,0 %.

Раздел IV. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

В соответствии с целевым индикатором в 2022-2026 годах расселяемая площадь составляет 727,3 кв. метров. Фактически расселено в 2025году – 423,9 кв. метров или 58,28 % от плановых значений.

В соответствии с целевым индикатором в 2022-2026 годах количество граждан подлежащих расселению составляет 42 человека. Фактически расселено в 2025 году из аварийного жилищного фонда - 19 человек или 45,22 % от плановых значений.

Реализация мероприятий комплексного плана муниципальной программы позволила достичь следующих значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограмм), сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) представлены в таблице ниже:

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022-2026 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда | кв.м. |  | 727,3 | 671,2 | (-7,71%) не выполнен |
| 2. | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | чел. |  | 42 | 32 | (-23,8%) не выполнен |
| 3. | Количество, расселяемых жилых помещений | шт. |  | 15 | 14 | (-6,7%) не выполнен |
| 4. | Количество снесенных аварийных многоквартирных домов | шт. |  | 2 | 0 | (-100%) не выполнен |

По итогам 2025 года не достигнуто 4 показателя, а именно количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда по итогам года составило 423,9 кв.м при плане 727,3 кв.м, количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда по итогам года составило 19 человек при плане 42 человека, количество расселяемых жилых помещений по итогам года  составило 9 жилых помещений при плане 15 жилых помещений.

- Приложение № 2

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной  программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории Советского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2022-2026 годы  за 2025 год

(тыс. рублей)

| N п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Советского сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на _2025_ год |  |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источ- никам финансиро- вания)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | феде- ральный бюджет <*> | обла- стной бюджет | бюдж. мун. района | бюдж сельского поселения | вне- бюд- жетные источ ники | всего |  | феде- ральный бюджет <*> | обла- стной бюджет | бюдже мун. района | бюджс. пос | внебюд жетные источ- ники | всего |  | феде- ральный бюджет <*> | обла- стной бюджет | бюдж мун. района | бюдж с. пос | вне бюд жетные источ ники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  |
|  | Всего по Программе | 9545,5 | 0 | 0 | 0 | 9545,5 | 0 | 9545,5 |  | 0 | 0 | 0 | 9545,5 | 0 | 9545,5 |  | 0 | 0 | 0 | 9545,5 | 0 | 0 |  |
| 1 | Услуги об оценке выкупной стоимости квартир расположенных по адресу: Волгоградская область, Калачевский район, п. Волгодонской ул. Октябрьская д.10. | 52.0 |  |  |  | 52.0 |  | 52.0 |  |  |  |  | 52.0 |  | 52.0 |  |  |  |  | 52.0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Возмещение за жилое помещение в доме №10, ул. Октябрьская, п. Волгодонской, в связи с признанием его аварийным и подлежащим сносу. | 9493,5 |  |  |  | 9493,5 |  | 9493,5 |  |  |  |  | 9493,5 |  | 9493,5 |  |  |  |  | 9493,5 |  |  |  |

Приложение № 3

Оценка эффективности

муниципальной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории Советского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2022-2026 годы  за 2025  год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории Советского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2022-2026 годы  за 2025  год (далее – Программа) произведена путем сравнения фактически достигнутых показателей за 2025 год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

| № п/п | Наименование программы, сроки реализации | Период выполнения и показателей эффективности | Качественная оценка выполнения показателей эффективности | Оценка использования финансовых средств |  |  | Оценка эффективности реализации программы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Объем финансирования, запланированный программой на соответствующий период (тыс. руб.) | Фактически освоенный объем финансирования программы за соответствующий период (тыс. руб.) | Уровень использования финансовых средств (%) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории Советского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области | 2025 год | Выполнены все показатели эффективности | 9545,5 | 9545,5 | 100 | 100 баллов ( эффективная) |  |

Показатель эффективности составил 100 процентов -  Программа в 2025 году реализована в полном объеме.