ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ

СОВЕТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЛАЧЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№

от  «» декабря 2020 года

О внесении изменений в Постановление № 148 от 04.12.2018 года

«Об утверждении муниципальной программы

«Благоустройство территории Советского сельского поселения

в 2019 -2021 годах»

В целях корректировки мероприятий программы, руководствуясь Уставом Советского сельского поселения,

п о с т а н о в л я ю:

1. Приложение № 1 к муниципальной Программе «Благоустройство территории Советского сельского поселения в 2019 -2021 годах» утвержденной Постановлением администрации Советского сельского поселения № 148 от 04.12.2018 года, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление подлежит официальному обнародованию и размещению на официальном сайте администрации Советского сельского поселения по адресу www.советское-сп.рф

Глава Советского

сельского поселения				                     А.Ф.Пак

Приложение  к Постановлению администрации

Советского сельского поселения

№ 197 от 23.12.2020 года

Система программных мероприятий

| № п/п | Содержание мероприятия | Цель мероприятия | Исполнитель | Срок испол-нения | Источник финансиро-вания | Объем финансирования по годам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1. Озеленение |  |
| 1.1. | Удаление сухостойных и аварийных деревьев | Систематический уход за существующими насаждениями | Администрация сельского поселения | Каждые 2 и 3 кварталы в течение 2019-2021 годов | местный бюджет | 200 000,00 | 400 000,00 | 200 000,00 |
| 1.2. | Разбивка клумб и посадка зеленых насаждений | Увеличение площади газонов и цветников | Администрация сельского поселения | Каждый2 квартал в течении 2019-2021 годов | местный бюджет | 150 000,00 | 240 000,00 | 150 000,00 |
| Итого озеленение 2019- 350 000,00 рублей; 2020- 640 000,00 рублей; 2021- 350 000,00 рублей |  |
|  | 2. Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения |  |  |  |
| 2.1. | Установка урн | Повышение уровня комфортности | Администрация сельского поселения | Каждый 2 кварталв течении 2019-2021 годов | местный бюджет | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |  |
| 2.2. | Ликвидация несанкционированных свалок на территории поселения | Санитарное содержание | Администрация сельского поселения | Каждые 2 и 3 кварталы 2019-2021 | местный бюджет | 450 000,00 | 300 000,00 | 350 000,00 |  |
| 2.3. | Улучшение МТБ (приобретение тримеров, запчастей и расходных материалов; приобретение извести, краски, граблей, лопат, ведер оцинк, щетки, кисти, ветошь, веники, перчатки, мешки для мусора. и т.д.) | Санитарное содержание | Администрация сельского поселения | Каждые 2 и 3 кварталы 2019-2021 годов | местный бюджет | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |  |
| 2.4. | Обустройство детских площадок | Повышение уровня комфортности | Администрация сельского поселения | Каждый 2 квартал в течении 2019-2021 годов | местный бюджет | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |  |
| 2.5. | Обустройство парков | Санитарное содержание | Администрация сельского поселения | Каждый 3 квартал 2019-2021 годов | местный бюджет | 200 000,00 | 50 000,00 | 200 000,00 |  |
| 2.6. | Установка контейнеров для мусора | Ликвидация несанкционированных свалок | Администрация сельского поселения | 2 квартал 2019 года | местный бюджет | 79 650,00 | 0 | 0 |  |
| 2.7. | Обкос территории общего пользования | Санитарный уход | Администрация сельского поселения | Каждый 2 и 3 кварталы в течении 2019-2021 годов | местный бюджет | 250 000,00 | 110 000,00 | 310 000,00 |  |
| 2.8. 2.9. | Земельные работы Мероприятия по обустройству улиц | Благоустройство территории Благоустройство территории | Администрация сельского поселения Администрация сельского поселения | 2 квартал 2019 года 2-3 квартал 2019 года | местный бюджет местный бюджет | 100 000,00 200000,00 | 0 0 | 0 0 |  |
| Итого прочие мероприятия по благоустройству 2019- 1 509 650 рублей; 2020- 670 000,00 рублей; 2021- 1 070 000,00 рублей |  |  |  |  |
| ВСЕГО– 4 569 650 ,00 рублей, в том числе: 2019 год – 1 859 650,00 рублей; 2020 год – 1 310 000,00 рублей; 2021 год – 1 420 000,00 рублей; |  |  |  |  |