АДМИНИСТРАЦИЯ

СОВЕТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЛАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 37

от  «28» февраля   2018 г.

О подготовке и обеспечении безаварийного пропуска паводковых вод и весеннего половодья на территории Советского сельского поселения  в 2018  году

В целях уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, смягчения их последствий, снижения возможного ущерба, обеспечения безопасности населения в период весеннего половодья и паводковых вод в 2018 году на территории Советского сельского поселения

п о с т а н о в л я ю:

(. Утвердить план мероприятий по подготовке к весеннему паводку в 2018 году (Приложение №().

2.Для обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод и предотвращения ЧС, комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению противопожарной безопасности Советского сельского поселения, обследовать объекты жилищно-коммунального хозяйства расположенных на подведомственной территории.

3.Провести доочистку водоотводного канала в хуторе Степной по улице Центральная до 2 марта.

4.Организовать сбор и обобщение информационных материалов в области  защиты населения и территорий при пропуске весеннего половодья и паводковых вод.

5.Создать необходимый запас материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в зонах возможного подтопления и затопления.  (Приложения №4,№5).

6.Директору МКУ «Социально-культурный досуговый центр семьи и молодежи «Рассвет» Чирица С.С. обеспечить возможность размещения эвакуируемого населения в зданиях учреждений культуры поселения. (Приложение №2, №3).

7.При угрозе осложнений паводковой обстановки организовать выставление временных постов наблюдения за водной обстановкой и оказание помощи при возникновении чрезвычайных ситуаций (Приложение №6).

8.Принять меры по недопущению попадания ядохимикатов, пестицидов, удобрений, со сточными и талыми водами в реку Донская Царица.

9.Рекомендовать И.О. директора МУП «КХ «Советское» Старченко М.Н., директору МУП «КГВ» Стопкину В.В. обеспечить готовность служб жилищно-коммунального хозяйства к работе в условиях весеннего половодья.

10.Обеспечить регулярное информирование населения, в том числе через руководителей ТОС, о развитии весеннего половодья и своевременное его оповещение при угрозе затопления населенных пунктов.

11.Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на уполномоченного на решение задач в области ГО и ЧС Советского сельского поселения Мариева В.А.

Глава Советского

сельского поселения                                                          В.Ю. Зиновьев

\

Приложение №( к

Постановлению главы

Советского сельского поселения

№ 37 от 28.02.2018 г

ПЛАН

Мероприятий по подготовке к весеннему паводку в 2018 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Провести проверку состояния водоотводных каналов, очистных сооружений, канализационных насосных станций и других сооружений на готовность к безаварийному пропуску паводковых вод. | Мариев В.А. Старченко М Н. Стопкин В.В. | до 02.03.2018 |
|  | Создать бригады в населенных пунктах по наблюдению за паводковой обстановкой и оказанию помощи населению при возникновении чрезвычайных ситуаций. | Мариев В.А. | При необход. |
|  | Провести проверку готовности необходимой техники, механизмов и аварийных бригад. . | Старченко М.Н. Стопкин В.В. | до 02.03.2018 |
|  | Провести оповещение населения (при необходимости) о возможном подтоплении в п.п.Волгодонской, Комсомольский, Октябрьский, х. Степной | Члены комиссии по ЧС и ПБ | При необход. |
|  | Подготовить информацию о количестве населения и количестве сельхозживотных для эвакуации с прогнозируемого подтопления. | Мариев В.А. Ефимова Т.П. | до 02.03.2018 |
|  | Определить и обследовать места приема и размещения эвакуированного населения из возможных зон затопления. | Члены комиссии по ЧС и ПБ Чирица С.С. | до 02.03.2018 |
|  | Определить места размещения животных | Члены комиссии по ЧС и ПБ | до 02.03.2018 |
|  | Установить постоянный контроль за состоянием объектов инженерной защиты, обеспечить их должное и техническое содержание. | Старченко М.Н. Стопкин В.В. | в течении года |
|  | Провести обследование дворов в населенных пунктах с целью изучения наличия лестниц, веревок, досок, пешней, лодок | Члены комиссии по ЧС и ПБ | до 02.03.2018 |
|  | Согласовать с руководителями школ, сельских домов культуры, мероприятия по организации питания и размещения эвакуированного населения. | Чирица С.С. | до 02.03.2018 |
|  | Проверить состояние гермитезации скажинных водозаборов с целью предотвращения попадания паводковых вод в источники водоснабжения. | Старченко М.Н. | до 02.03.2018 |
|  | Усилить лабораторный контроль на водоочистных сооружениях. | Стопкин В.В. | В период паводка |

Приложение №4

К постановлению  Главы

Советского сельского

поселения  от 28.02.2018 г № 37

РАСЧЕТНОЕ

КОЛИЧЕСТВО НАСЕЛЕНИЯ, ПОПАДАЮЩИЕ В ЗОНУ ПОДТОПЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СОВЕТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В 2018 ГОДУ

Поселок Волгодонской -23 человека,

Поселок Комсомольский -22 человека,

Хутор Степной -9 человек

Приложение №5

К постановлению  Главы

Советского сельского

поселения  от 28.02.2018 г № 37

ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ

КОЛИЧЕСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЭВАКУАЦИИ И РАЗМЕЩЕНИЮ В БЕЗОПАСНОЙ ЗОНЕ

| Населенный пункт | Виды животных | Место размещения эвакуированных животных |
| --- | --- | --- |
| п.Волгодонской | КРС- 2головы, свиньи – 5 голов, МРС -10 голов | Хутор Степной пустующая ферма |
| п.Комсомольский | КРС- 1 голова, свиньи-5 голов, МРС -5 голов | Хутор Степной пустующая ферма |
| х.Степной | КРС-1голова, свиньи-3 головы, МРС – 30 голов | Хутор Степной пустующая ферма |

Приложение №6

К постановлению  Главы

Советского сельского

поселения  от 28.02.2018г № 37

ПРИВЛЕКАЕМЫЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ И ВОЗМОЖНОЙ ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ И ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СОВЕТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

| №п/п | организации | транспортные средства |
| --- | --- | --- |
| 1 | МКУ «АХС Советского СП» | Автомобиль «Газель» (пассажирская) |
| 2 | МУП «Калачевский групповой водопровод» Советского сельского поселения | ЭкскаваторМТЗ-82 Автомобиль КАМАЗ 5320 (бортовой) Автомобиль Шевроле-Нива Автомобиль ГАЗ «Соболь» (грузопассажирский) Трактор ДТ-75 (бульдозер) |
| 3 | МУП «КХ «Советское» | Экскаватор ЮМЗ-6 Автомобиль ГАЗ-53 (самосвал) Автомобиль ГАЗ-53 (ассенизатор) Трактор МТЗ-82 (с прицепом) Автомобиль УАЗ 469 |

Приложение №2

К постановлению  Главы

Советского сельского

поселения  от 28.02.2018 г № 37

ПЛАН

ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕР ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ПУНКТАХ ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Советского сельского поселения в 2018 году

| №п/п | Меры жизнеобеспечения | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение продуктами питания и питьевой водой | ИП Боровикова М.А. |
| 2. | Медицинское обслуживание | Мариновская врачебная амбулатория |
| 3. | Поставка медикаментов | ИП Иванова С.А. |
| 4. | Охрана общественного порядка | УУП Пилипенко В.С. |
| 5. | Доставка населения | МКУ «АХС Советского СП» Автомобиль «Газель» (пассажирская) |
| 6. | Обеспечение ГСМ | ООО «Арконт-Про» |

Приложение №3

К постановлению  Главы

Советского сельского

поселения  от 28.03.2018 г № 37

ПУНКТЫ  ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЭВАКУИРОВАННОГО НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ  ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ СОВЕТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В 2018году

| № п/п | Населенный пункт | помещение | ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | п.Волгодонской | Кривомузгинский СДК | Директор Драченина М.В. |
| 2. | п.Комсомольский | Новосельский клуб | Заведующая Корякина Т.В. |
| 3. | х.Степной | Степновский СДК | Директор Синельникова О.А. |